106年2月23日彰化縣社頭鄉清水岩童軍營地興建營運移轉OT案公聽會
記錄：江寬隆
1. 時間：106年02月23日14時00分
2. 地點：社頭鄉公所四樓禮堂(社頭鄉社斗路一段295號)
3. 主持人： 營運管理科 謝永宏 科長
4. 出列席人員：詳附件一簽到簿
伍、與會單位代表意見：
提問單位： 中華民國動力飛行傘訓練協會
   提 問 人： 曾先生
   提問內容：
1. 權利金是如何制訂？
2. 土地租金大概會是多少？
3. 餐廳規劃的位置是？
4. 空中露營的結構體，是否未來廠商需請照？
5. 請問期程是招商後完工，或完工後招商？

回應單位：主席
回應內容：
1. 清水之森OT案後續會再特別針對廠商召開招商說明會，目前相關權利金等金額部分皆仍在試算，設施規劃位置也可能略有變動，可能與最後決定結果會有落差。
2. 本案原則上基礎設施由縣府建設完成，由縣府建造的設施由縣府負責請照，招商案可設計容許後續廠商視營運狀況需求，依程序報請自行增設設施，屆時請照則由廠商負責，本案同時啟動招商與細部設計，即是希望在完工前能找到OT廠商，日後順利接軌營運。

回應單位：台灣促參顧問有限公司
回應內容：
1. 有關權利金及土地租金係依細設提供資料進行財務初評，依招商說明會與公告之文件公告資料為主，目前依地價初估土地租金約為61萬，其餘仍在試算中。

提問單位：鄉民代表
提 問 人：陳慶福
提問內容：
先標出去再說啦。

回應單位：主席
回應內容：
本案參考市場及產業的現況，對於這次辦理招商具有信心；也希望各位代表與村長們能為地方多發聲，或是有認識的廠商或朋友有興趣投資者，也歡迎參加後續本計畫辦理之招商說明會。

提問單位： 鄉民代表
提問人：
提問內容：
未來是否收取門票費用？

回應單位：主席
回應內容：
細節仍在研議，端看未來廠商營運狀況，由廠商視需求設定。

提問單位：委員
提 問 人：李君如
提問內容：
1. 規劃面：
　(1). 亮點的操作與行銷手法需考慮短期及永續的經營，單就水與森之概念略顯不足；另可朝向環境設施認證方向辦理，並與童軍、學校日常課程與體驗之戶外教育課程相結合，降低離、尖峰與淡、旺季之影響。
(2). 生態池與景觀池不同，生態池會影響到汙廢水的排放情形，全案基地內水循環系統是否有考慮？氣候、雨量與儲存問題應多加以調查及考量，莫淪為後續營運廠商之負擔。
(3). 建議考量將綠建築及綠能源納入設計中。
(4). 內外部的經營管理：如交通與防災，園區內的動線及服務品質，對當地交通的影響；防救災的動線考量，尤以空中露營設施之安全的維護與防範機制的建立為重要。雖本計畫因施工方式在法規檢討後，無需進行環評，但仍應針對內部與外部之環境各層面影響，進行通盤審慎評估。
2.經營管理面向：
OT與政府營運之差異，顯見目前仍以民間營運為最妥善之考量。
3.民意的回饋面向：
較感受不到地方對本計畫的意見，對未來的構想與建議。

回應單位：主席
回應內容：
1. 本計畫每周皆進行討論，相關設計仍在進行中，屆時歡迎各界不吝指教。
2. 溫泉區仍有潛在廠商有投資意願，至於將來溫泉區與露營區是否合併或分開營運，端視未來市場狀況及業者評估決定。
3.委員意見將攜回執行過程相關會議研議評估。

陸、台灣促參顧問有限公司：
    公聽會結束後，若仍有相關疑問或建議，可填寫書面意見回覆表傳真或E-mail至本公司，以提供本案作後續規劃之相關建議。

柒、主席結論：
依後續期程進行辦理。

捌、散會時間：同日 15時22分

玖、實地會勘：無